**Khoa: Công nghệ Thông tin**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ**

1. **Tên đề tài**: Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm
2. **Giảng viên hướng dẫn**: Bùi Danh Hường
3. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài**:
4. Nguyễn Văn Thịnh MSSV: 2280603106 Lớp: 22DTHD2
5. Lâm Gia Bảo MSSV: 2280600183 Lớp: 22DTHD2
6. Nguyễn Định Nam MSSV: 2280602006 Lớp: 22DTHD2

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành : Công Nghệ Phần Mềm

| **Tuần lễ** | **Ngày** | **Nội dung** | **Nhận xét của GVHD**  *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/03-> 16/03 | Hoàn thành được 10% tiến độ dự án:   * Thiết kế được một phần giao diện trang web * Xử lý được một số button trên giao diện * Còn một số vấn đề logic cần xử lý * Cần cải thiện lại giao diện |  |
| 2 | 17/3 -> 23/3 | Hoàn thành 15% tiến độ dự án:   * Thêm form đăng nhập và đăng ký cho ứng viên và nhà tuyển dụng. * Xử lý API giữa BE và FE * Kết nối với CSDL * Cải thiện giao diện |  |
| 3 | 24/3 -> 30/3 | Hoàn thành 20% tiến độ dự án:   * Cải thiện giao diện, các chức năng và hiệu ứng |  |
| 4 | 31/3 -> 6/4 | Hoàn thành 25% tiến độ dự án:   * Hoàn thiện Backend * Cải thiện các tính năng của web |  |
| 5 | 7/4 -> 13/4 | Hoàn thành 35% tiến độ dự án: - Thêm tính năng đăng ký bằng tài khoản GG, gửi mã OTP xác nhận đổi mật khẩu  - Xử lý các bug có trong FE  - Chỉnh giao diện đẹp và hiện đại |  |
| 6 | 14/4 -> 20/4 | Đánh giá công việc hoàn thành:30%  Được tiếp tục: 🗹 Không tiếp tục: 🞎 | |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫnphụ** (nếu có)  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….*  **Giảng viên hướng dẫnchính**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |