**Khoa: Công nghệ Thông tin**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ**

1. **Tên đề tài**: Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm
2. **Giảng viên hướng dẫn**: Bùi Danh Hường
3. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài**:
4. Nguyễn Văn Thịnh MSSV: 2280603106 Lớp: 22DTHD2
5. Lâm Gia Bảo MSSV: 2280600183 Lớp: 22DTHD2
6. Nguyễn Định Nam MSSV: 2280602006 Lớp: 22DTHD2

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành : Công Nghệ Phần Mềm

| **Tuần lễ** | **Ngày** | **Nội dung** | **Nhận xét của GVHD**  *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/03-> 16/03 | Hoàn thành được 10% tiến độ dự án:   * Thiết kế được một phần giao diện trang web * Xử lý được một số button trên giao diện * Còn một số vấn đề logic cần xử lý * Cần cải thiện lại giao diện |  |
| 2 | 17/3 -> 23/3 | Hoàn thành 15% tiến độ dự án:   * Thêm form đăng nhập và đăng ký cho ứng viên và nhà tuyển dụng. * Xử lý API giữa BE và FE * Kết nối với CSDL * Cải thiện giao diện |  |
| 3 | 24/3 -> 30/3 | Hoàn thành 20% tiến độ dự án:   * Cải thiện giao diện, các chức năng và hiệu ứng |  |
| 4 | 31/3 -> 6/4 | Hoàn thành 25% tiến độ dự án:   * Hoàn thiện Backend * Cải thiện các tính năng của web |  |
| 5 | 7/4 -> 13/4 | Hoàn thành 35% tiến độ dự án: - Thêm tính năng đăng ký bằng tài khoản GG, gửi mã OTP xác nhận đổi mật khẩu  - Xử lý các bug có trong FE  - Chỉnh giao diện đẹp và hiện đại |  |
| 6 | 14/4 -> 20/4 | Đánh giá công việc hoàn thành:30%  Được tiếp tục: 🗹 Không tiếp tục: 🞎 | |
| 7 | 21/04 -> 28/04 | Hoàn thành 50% tiến độ dự án:  - Thêm các trang danh sách công ty, xem chi tiết các công ty, trang tính thuế cá nhân, trang tính bảo hiểm thất nghiệp, trang tính lương bằng cross và net, trang tạo CV, trang hướng dẫn viết CV  - Thêm giao diện các trang |  |
| 8 | 29/4 -> 5/5 | Hoàn thành 60% tiến độ dự án:   * Hoàn thành thêm được các chức năng như tạo cv trên web, chatbox, xác thực nhà ứng tuyển * 4 mục footer |  |
| 9 | 6/5 -> 12/5 | Hoàn thành 70% tiến độ dự án:   * Bổ sung các chức năng chính còn thiếu và giao diện * Hoàn chỉnh lại backend |  |
| 10 | 13/5 -> 19/5 | Hoàn thành 80% tiến độ dự án:   * Bổ sung các chức năng chính còn thiếu và giao diện * Kiểm thử |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫnphụ** (nếu có)  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….*  **Giảng viên hướng dẫnchính**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |